Anexa nr. 2 la Formularul nr. 8

Proiectare si Executie “Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 – km 100+900”

Lotul 3: Sector 1. Km 85+300 – Km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2. Km 0+000 – Km 2+500 aferent Centura Nord

A. Grafic de plati Sector 1. Km 85+300 – Km 100+765 aferent Centura Sud

Acest grafic de plati este minim obligatoriu. Ofertantii pot aduce doar completari.

| Ref | Activitate/Categorie de lucrari | Pret (Lei fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Activitate: Proiectare |  |
| 1.1 | Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren (topo, hidro, geotehnic, obtinere avize si acorduri, ...etc), desene conform cu executia si Cartea constructiei |  |
| 1.2 | Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor si pe perioada de garantie a lucrarilor |  |
| 2 | Activitate: Preconstructie si Mediu |  |
| 2.1 | Organizarea santierului |  |
| 2.2 | Amenajarea amplasamentului |  |
| 2.2.1 | Arheologie |  |
| 2.2.2 | Relocari, mutari, protejari de utilitati |  |
| 2.2.3 | Mutare/relocare Sonda 2012, Lucrari de protejare Sonda 2005, amenajare acces |  |
| 2.2.4 | Asanare munitii |  |
| 2.2.5 | Alte activitati |  |
| 2.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala inclusiv peisagistica |  |
| 2.3.1 | Bazine decantoare |  |
| 2.3.2 | Bazine fitoepuratoare |  |
| 2.3.3 | Imprejmuire gard 1,50 m |  |
| 2.3.4 | Imprejmuire gard 1,80 m |  |
| 2.3.5 | Aducerea la starea initiala inclusiv peisagistica |  |
| 3 | Categorie de lucrari: DRUM |  |
| 3.1 | Autostrada |  |
| 3.1.1 | Terasamente si scurgerea apelor (casiuri,rigole,santuri) |  |
| 3.1.2 | Podete |  |
| 3.1.3 | Suprastructura |  |
| 3.1.4 | Siguranta circulatiei |  |
| 3.1.4.1 | Marcaje orizontale si verticale (inclusiv marcaje orizontale si verticale temporare, dupa caz) |  |
| 3.1.4.2 | Parapeti |  |
| 3.1.4.3 | Panouri antiorbire |  |
| 3.1.5 | Amenajare banda mediana |  |
| 3.3 | Intersectii fara acces la autostrada (drumuri judeţene, comunale, exploatare) |  |
| 3.3.1 | DC126 KM 86+800 |  |
| 3.3.2 | DE KM 89+750 |  |
| 3.3.3 | DC 125 KM 91+350 |  |
| 3.3.4 | DC 128 KM 94+280 |  |
| 3.3.5 | DC 158 KM 95+900 |  |
| 3.3.6 | DJ 602 KM 100+200 |  |
| 3.4. | Restabiliri legaturi rutiere (reţeaua de drumuri locale si/sau vicinale) |  |
| 4 | Categorie de lucrari: CONSOLIDARI |  |
| 4.1 | Poduri si pasaje pe Autostrada de Centura |  |
| 4.2 | Pasaje peste Autostrada de Centura |  |
| 4.3 | Autostrada(drenuri longitudinale, canalizare, zid de sprijin, imbunatatirea terenului de fundare) |  |
| 4.4 | Imbunatatire baza rambleu Autostrada cu lianti hidraulici conf Cerinte Beneficiar |  |
| 5 | Categoria de lucrari: PODURI SI PASAJE |  |
| 5.1 | Poduri si Pasaje pe Autostrada de Centura |  |
| 5.1.1 | APEDUCT BRAGADIRU KM 88+009 |  |
| 5.1.2 | PASAJ PE AUTOSTRADA PESTE CF BUCURESTI - CRAIOVA KM 93+396.16 |  |
| 5.1.3 | POD PE AUTOSTADA PESTE RAUL SABAR KM 94+322.08 |  |
| 5.1.4 | POD PESTE APEDUCT OGREZENI KM 96+867 |  |
| 5.1.5 | PASAJ PE AUTOSTRADA PESTE DJ 601 KM 98+272 |  |
| 5.1.6 | POD PE AUTOSTRADA PESTE RAUL CIOROGARLA KM 99+932.02 |  |
| 5.3 | Pasaje peste Autostrada de Centura |  |
| 5.2.1 | PASAJ PE DC 126 PESTE AUTOSTRADA KM 86+791.23 |  |
| 5.2.2 | PASAJ PE DE PESTE AUTOSTRADA KM 89+748.40 |  |
| 5.2.3 | PASAJ PE DC 125 PESTE AUTOSTRADA KM 91+350.80 |  |
| 5.2.4 | PASAJ PE DC 128 PESTE AUTOSTRADA KM 94+277.87 |  |
| 5.2.5 | PASAJ PE DC 158 PESTE AUTOSTRADA KM 95+910.78 |  |
| 5.2.6 | PASAJ PE DJ 602 PESTE AUTOSTRADA KM 100+245.67 |  |
| 6 | Categoria de lucrari: LUCRARI HIDROTEHNICE |  |
| 6.1 | Lucrari hidrotehnice |  |
| 7 | Categoria de lucrari: DOTARI PE AUTOSTRADA |  |
| 7.1 | SPATIU DE SERVICII TIP S3 KM 89+450 |  |
| 7.2 | PARCARE DE SCURTA DURATA KM 94+900 |  |
| 8 | Categoria de lucrari: ITS |  |
| 8.1 | PUNCT SPRIJIN SI INTRETINERE KM 94+900 |  |
| 8.2 | AUTOSTRADA |  |
| 9 | Categorie de lucrari:LUCRARI AUXILIARE |  |
| 9.1 | Iluminat Poduri si Pasaje |  |
| 9.2 | Iluminat Noduri |  |
| 9.3 | Iluminat Dotari Autostrada |  |
| 9.4 | Darea in exploatare |  |
| 10 | Publicitate |  |
|  | TOTAL A |  |

|  | B. Grafic de plati Sector 2. Km 0+000 – Km 2+500 aferent Centura Nord Acest grafic de plati este minim obligatoriu. Ofertantii pot aduce doar completari. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | Activitate/Categorie de lucrari | Pret (Lei fara TVA) |  |
| 1 | Activitate: Proiectare |  |  |
| 1.1 | Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren (topo, hidro, geotehnic, obtinere avize si acorduri, ...etc), desene conform cu executia si Cartea constructiei |  |  |
| 1.2 | Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor si pe perioada de garantie a lucrarilor |  |  |
| 2 | Activitate: Preconstructie si Mediu |  |  |
| 2.1 | Organizarea santierului |  |  |
| 2.2 | Amenajarea amplasamentului |  |  |
| 2,2,1 | Arheologie |  |  |
| 2,2,2 | Relocari, mutari, protejari de utilitati |  |  |
| 2,2,3 | Asanare munitii |  |  |
| 2,2,4 | Alte activitati |  |  |
| 2.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala inclusiv peisagistica |  |  |
| 2,3,1 | Bazine decantoare |  |  |
| 2,3,2 | Bazine fitoepuratoare |  |  |
| 2,3,3 | Imprejmuire gard 1,50 m |  |  |
| 2,3,4 | Imprejmuire gard 1,80 m |  |  |
| 2,3,5 | Aducerea la starea initiala inclusiv peisagistica |  |  |
| 3 | Categorie de lucrari: DRUM |  |  |
| 3.1 | Autostrada (inclusiv legatura la nivel cu DJ 601A) |  |  |
| 3,1,1 | Terasamente si scurgerea apelor (casiuri,rigole,santuri) |  |  |
| 3,1,2 | Podete |  |  |
| 3,1,3 | Suprastructura |  |  |
| 3,1,4 | Siguranta circulatiei |  |  |
| 3,1,4,1 | Marcaje orizontale si verticale (inclusiv marcaje orizontale si verticale temporare, dupa caz) |  |  |
| 3,1,4,2 | Parapeti |  |  |
| 3,1,4,3 | Panouri antiorbire |  |  |
| 3,1,5 | Amenajare banda mediana |  |  |
| 3.2 | Noduri rutiere |  |  |
| 3,2,1 | Nod A1 Autostrada Bucuresti-Pitesti |  |  |
| 3,2,1,1 | Terasamente si scurgerea apelor (casiuri,rigole,santuri) |  |  |
| 3,2,1,2 | Podete |  |  |
| 3,2,1,3 | Suprastructura |  |  |
| 3,2,1,4 | Siguranta circulatiei |  |  |
| 3,2,1,4,1 | Marcaje orizontale si verticale (inclusiv marcaje orizontale si verticale temporare, dupa caz) |  |  |
| 3,2,1,4,2 | Parapeti |  |  |
| 4 | Categorie de lucrari: CONSOLIDARI |  |  |
| 4.1 | Noduri rutiere |  |  |
| 4.2 | Poduri si pasaje pe Autostrada de Centura |  |  |
| 4.3 | Autostrada (inclusiv legatura la nivel cu DJ 601A) |  |  |
| 4.4 | Imbunatatire baza rambleu Autostrada cu lianti hidraulici conf Cerinte Beneficiar |  |  |
| 5 | Categoria de lucrari: PODURI SI PASAJE |  |  |
| 5.1 | Poduri si Pasaje pe Autostrada de Centura |  |  |
| 5.1.1 | PASAJ PE AUTOSTRADA PESTE A1 BUCURESTI - PITESTI |  |  |
| 6 | Categoria de lucrari: ITS |  |  |
| 6.1 | AUTOSTRADA |  |  |
| 7 | Categorie de lucrari:LUCRARI AUXILIARE |  |  |
| 7.1 | Iluminat Noduri |  |  |
| 7.2 | Darea in exploatare |  |  |
| 8 | Publicitate |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |

GRAFIC DE PLATI

Proiectare si Executie “Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 – km 100+900”

Lotul 3: Sector 1. Km 85+300 – Km 100+765 aferent Centura Sud

Sector 2. Km 0+000 – Km 2+500 aferent Centura Nord

| 1 | TOTAL A+B Lei fara TVA |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Suma provizionata - Rezerve de implementare conform OUG 83/2016 | 41,254,110 |
| 3 | TOTAL Lei fara TVA (1+2) |  |
| 4 | TVA (19%) |  |
| 5 | TOTAL CU TVA |  |