ACORD CONTRACTUAL

CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI

“Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins între km 105+000 - km 105+580

în vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la km 105+250 și reamenajare

sector km 106+220 - km 106+965 din zona Mănăstirii Lainici”

Prezentul Acord Contractual se încheie între:

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, B-dul. Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, 010873, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirii, legal reprezentată prin ……………………, (denumită în continuare "Beneficiar/Autoritatea Contractantă"), pe de o parte,

şi

.................................., persoana juridică...............cu sediul în....................................................., înregistrată la......................, sub nr.............................,..........................., atribuit fiscal..............., cont bancar nr. .......................... deschis la..............................- Sucursala..................., legal reprezentată prin..............., (denumită în continuare "Antreprenor"), de cealaltă parte,

(denumite în continuare "Părţile"),

având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică nr. ....................................., ca Lucrările cunoscute sub numele de: “Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins între km 105+000 - km 105+580 în vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la km 105+250 și reamenajare sector km 106+220 - km 106+965 din zona Mănăstirii Lainici” (denumite în continuare "Lucrările") să fie executate de Antreprenor și a acceptat oferta Antreprenorului în vederea executării și finalizării Lucrărilor și remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor,

Părţile convin după cum urmează:

1. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare.

2. Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe:

(a) Formularul de Ofertă completat și, după caz, corectat,

(b) Condițiile Speciale,

(c) Condițiile Generale pentru Execuție de Lucrări, prevăzute în Anexa nr. 1 din HG  nr. 1/2018,

(d) Specificațiile,

(e) Piesele Desenate,

(f) Lista de Cantități și documentele aferente,

(g) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:

1. Oferta Financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice),

2. Oferta Tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din  perioada de evaluare a ofertelor),

3. Angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul),

4. Acordul de Asociere autentificat (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane),

5. Subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul),

6. Garanția de Bună Execuție,

7. Documentul Unic de Achiziții Europene depus ofertant/ofertant asociat și, după caz, de subcontractanții și terții susținători declarați în ofertă, inclusiv eventualele revizuiri din perioada de evaluare a ofertelor,

8. Documentele justificative prezentate în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare, inclusiv eventuale completări/ clarificări din perioada de evaluare a ofertelor,

9. Formularele solicitate prin documentația de atribuire și prezentate în Ofertă, inclusiv eventuale completări/clarificări din perioada de evaluare a ofertelor, precum și alte documente relevante.

Actele Adiționale au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică.

Toate clarificările/ completările/ modificările și/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările realizate în perioada evaluării ofertei fac parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică documentele la care fac referire.

În cazul în care, pe parcursul executării prezentului Contract, se constată că anumite elemente ale Ofertei Tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Specificații, prevalează prevederile din Specificații.

În cazul oricărei contradicții între documentele de mai sus, se acordă ordinea de precedență în succesiunea enunțată mai sus.

3. Ținând seama de plățile ce urmează a fi efectuate de către Beneficiar către Antreprenor după cum este menționat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de: “Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins între km 105+000 - km 105+580 în vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la km 105+250 și reamenajare sector km 106+220 - km 106+965 din zona Mănăstirii Lainici” și să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanție, în conformitate cu prevederile Contractului.

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuția și finalizarea Lucrărilor și remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de : .................................... Lei, fără TVA (în litere:................................), reprezentând Prețul Contractului la termenele și conform modalităților stipulate în Contract. La această sumă se va adauga taxa pe valoare adaugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Prețului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale și contractuale.

5. Celelalte date contractuale la care se face referire în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt urmatoarele:

5.1

| REFERINȚĂ | ELEMENT | DATE CONTRACTUALE |
| --- | --- | --- |
| CLAUZA 1 - Definiții |  |  |
| b) | Numele şi adresa Antreprenorului | (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
| c) | Numele și adresa Beneficiarului, numele reprezentantului Beneficiarului | Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, reprezentată prin ....................................., în calitate de Director General |
| q) | Durata de Execuţie | 12 luni |
| ww) | Sector de lucrări | Prezentul contract nu este împărțit pe Sectoare de lucrări |
| bbb) | Numele şi adresa Supervizorului | (se va completa de către Beneficiar, la momentul semnarii contractului) sau dacă nu, se vor aplica prevederile Sub-clauzei 5.6 din Condițiile Generale |
| CLAUZA 2 - Limba Contractului |  |  |
| 2.1 | Limba Contractului | Limba Română |
| CLAUZA 15 - Garanție de Bună Execuție |  |  |
| 15.1 | Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie | 10% din Prețul Contractului, Lei fără TVA |
| 15.6 a) | Valoarea Garantiei de Bună Execuție restituită după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor | 70% din Valoarea Garanției de Bună Execuție va fi restituită în termen de 14 zile de la data aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a ridicat până la aceea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim; Restul de 30% din Valoarea Garanției de Bună Execuție va fi restituit la expirarea Perioadei de Garanție a Lucrărilor, condiționat de aprobarea Procesului Verbal de Recepție Finală de către Beneficiar, cu excepția sumelor cerute de către Beneficiar până la acea dată și care nu au fost reîntregite de către Antreprenor. |
| CLAUZA 16 - Responsabilități și Asigurări |  |  |
| 16.2. b) 1. | Limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților | 2.000.000 Lei per accident, cu număr nelimitat de cazuri. |
| CLAUZA 17 - Programul de Execuție |  |  |
| 17.6 | Suma reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție | 10.000 Lei pentru fiecare zi de întârziere a transmiterii Programului de Execuție, inclusiv a Programului de Execuție completat/ corectat, în termenul prevăzut, până la acceptarea Programului de Execuție respectiv de către Supervizor (devenind astfel Programul de Referință sau noul Program de Referință) |
| CLAUZA 36 - Întârzieri |  |  |
| 36.3 | Valoarea reținută din fiecare Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reușește să atingă la termenul stabilit un punct de referință (1 - 2) specificat în Specificații sau un punct de referință (3 - 4) dintre cele stabilite ulterior de către Beneficiar împreună cu Supervizorul. | 10 % din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări]. |
| 36.4 | Valoarea penalităților de întârziere, datorate pentru fiecare zi de întârziere | 40.000 Lei pentru fiecare zi de întârziere care se scurge între finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a lucrărilor menționată în Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor aprobat de către Beneficiar. Suma maximă a penalităților de întârziere va fi de 15% din Prețul Contractului la semnarea Contractului. Dacă Beneficiarul devine îndreptățit să perceapă de la Antreprenor suma maximă a penalităților de întârziere, (15% din Prețul Contactului la semnarea Contractului) atunci Beneficiarul va fi îndreptățit și să rezilieze contractul în conformitate cu prevederile Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar]. |
| CLAUZA 46 - Plata în avans |  |  |
| 46.1 | Efectuarea unei/unor plăți în avans | DA Avansul se va acorda în procent ce nu poate depăşi 15 % din Prețul Contractului fără TVA |
| 46.7 | Sumele reprezentând plăți în avans pot fi justificate prin lucrări executate până la termenul stabilit în cadrul Contractului | DA prezentul contract este finanțat din fonduri europene nerambursabile. |
| 46.7 | Valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans, numărul tranșelor, data tranșelor și recuperarea/justificarea avansului (valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată) | Beneficiarul, la solicitarea Antreprenorului, poate acorda avans, într-o singură tranșă, care nu va depăși 15% din Prețul Contractului la semnarea acestuia, la care se adaugă TVA. Plata avansului va fi efectuată de Beneficiar numai dupa Data de Începere, așa cum este aceasta menționată în clauza 33 [Începerea] din Condițiile Generale, și numai sub condiția existenței garanției de returnare a avansului constituită de Antreprenor în conformitate cu prevederile Sub-clauzei 46.3 din Condițiile Generale. Valoarea avansului se va recupera prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată de minim 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) și (c) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] până la data aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Dacă până la finalizarea lucrărilor nu a fost recuperată în integralitate valoarea avansului acordat, Beneficiarul va recupera integral această valoare în primul Certificat de Plată emis după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor. La încheierea fiecărui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficarului un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzător destinației stabilite prin Contract. |
| CLAUZA 47 - Sume Reținute |  |  |
| 47.1 | Valoarea procentuală a Sumelor Reținute din fiecare Certificat de Plata pana la atingerea limitei Sumelor Retinute | 10 % din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] |
| 47.1 | Limita Sumelor Reținute | 10 % din Prețul Contractului la semnarea Contractului |
| CLAUZA 48 - Ajustarea Prețurilor Sumele ce derivă din aplicarea formulei de ajustare a prețurilor menționată la Sub-clauza 48.5 din Condițiile Generale ale Contractului vor fi plătite potrivit Contractului, fără încheierea unui Act Adițional. |  |  |
| 48.2 | Data de Referinta | Data anterioara cu 30 de zile fata de ultimul termen-limita de depunere a Ofertelor. |
| 48.2 | Ajustarea Sumelor Provizionate / Rezervelor de Implementare. | NU Beneficiarul nu va efectua ajustare la lucrarile executate sau serviciile prestate care vor fi suportate din Sumele Provizionate/ Rezervele de Implementare |
| 48.2 | Aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile | DA Beneficiarul va aplica formula de ajustare a preturilor mentionata la sub-clauza 48.5 din Conditiile Generale, si anume: An = av + (1-av)*In/Io, unde - av = 0.15 - fix - In = indicele de cost in constructii - total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 zile inainte de ultima zi a lunii "n". - Io = indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta. |
| 48.6 | Ajustarea prețurilor lucrărilor executate după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor | DA Beneficiarul va aplica formula de ajustare a prețurilor menționată la Sub-clauza 48.5 din Condițiile Generale, și anume: An = av + (1-av)*In/Io, unde: - av = 0.15 - fix - In = indicele de cost în construcții - total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, din luna aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. - Io = indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință. |
| 48.7 | Ajustarea Prețurilor lucrărilor executate după finalul Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] | DA Beneficiarul va utiliza Coeficientul de Actualizare (Pn) specificat în Sub-clauza 48.7 din Condițiile Generale la literele a) sau b), în funcție de situația care este cea mai favorabilă Beneficiarului la momentul respectiv, astfel: (a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preț/cost sau prețurilor de referință cu 60 de zile înainte de ultima zi din Durata de Execuție; sau (b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preț/ cost sau prețurilor de referință curente. |
| 48.8 | Ajustarea Valorii Contractului pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente) publicate ulterior Datei de Referinta si care il afecteaza pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului. | DA conform prevederilor contractuale |
| 48.8 | Revizuirea Valorii Contractului ca urmare a modificarilor legislative publicate ulterior Datei de Referinta si/sau ca urmare a instituirii/ modificarii/ renuntarii la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor | DA Valoarea Contractului poate fi revizuita ca urmare a unor modificari legislative publicate ulterior Datei de Referinta si/sau ca urmare a instituirii/ modificarii/ renuntarii la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor, modificarea valorii contractului facandu-se in baza prevederilor articolului 221 alin. (1) litera e) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. |
| CLAUZA 49 - Măsurare, evaluări și Sume Provizionate |  |  |
| 49.3 | Suma pentru cheltuielile indirecte și profit | 5% din sumele real plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor. |
| CLAUZA 50 - Plăți |  |  |
| 50.2 a) | Lista Echipamentelor şi Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor | Nu se aplică |
| 50.3 | Valoarea unor obligații neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor | 1. Reîntregire valoare Garanție de Bună Execuție în situatia executarii partiale sau totale a acesteia de catre Beneficiar pe parcursul derularii contractului. Penalitate - 0,05% pe zi de întârziere din valoarea Garanției de Bună Execuție pentru fiecare zi de întârziere după expirarea termenului prevăzut și până la data reîntregirii acesteia. 2. Modificarea valorii Garanției de Bună Execuție în corelație cu noul Preț al Contractului/ Modificarea Garanției de Bună Execuție urmare modificării denumirii Antreprenorului/ Constituire Garanție de Bună Execuție nouă în condițiile în care Instituția emitentă pierde autorizarea de a emite asemenea garanții sau instituția emitentă nu își mai poate respecta angajamentele Penalitate - 0,05% pe zi de întârziere din valoarea Garanției de Bună Execuție pentru fiecare zi de întârziere după expirarea termenelor prevăzute la Articolul 5.2 de mai jos și până la data îndeplinirii obligațiilor. 3. Netransmiterea defalcării prețurilor unitare prevăzute în Lista de Cantitați, conform Sub-clauzei 18.1 Penalitate - 10.000 Lei/zi de întârziere începând cu a 31-a zi de la Data de Începere și până la transmiterea defalcării fiecărui preț unitar prevăzut în Lista de Cantități. |
| CLAUZA 61 - Perioada de Garanție |  |  |
| 61.6 | Durata Perioadei de Garanție | 36 luni - Perioada de Garanție a Lucrărilor care începe de la momentul aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și se termina la momentul aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie Finală. |
| CLAUZA 70 - Dispute si Arbitraj |  |  |
| 70.4 | Numărul de arbitrii | 3 |
| 70.5 | Instituția de Arbitraj | Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei |
| 70.5 | Locul in care se va desfasura arbitrajul | București |
| 70.5 | Limba in care se va conduce arbitrajul | Limba Română |
| CLAUZA 71 - Legea |  |  |
| 71.1 | Legea care guvernează Contractul | Legea Română |

5.2.   În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie în original, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului şi va trimite o copie a acesteia şi Supervizorului.

Antreprenorul va constitui (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în valoarea și moneda stipulate la Articolul 5.1 - Clauza 15 - Sub-clauza 15.1 "Valoarea garantiei de buna executie" din prezentul Acord Contractual, precum şi în forma integrală inclusă în Documentația de Atribuire, fără completări și/sau modificări.

Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau a consorţiului.

Garanţia de Bună Execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract.

Garanţia de Bună Execuţie trebuie sa fie irevocabilă şi trebuie să  prevadă  că plata Garanţiei de Bună Execuţie se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 
Garanţia de Bună Execuţie emisă de o societate de asigurări trebuie să nu fie condiţionată de emiterea unei poliţe de asigurare care să fie opozabilă Beneficiarului prin alte documente, respectiv Condiţii Generale de Asigurare, Condiţii Speciale de Asigurare, Clauza/Clauze de garantare etc.

În situaţia în care Garanţia de Bună Execuţie este emisă de către o societate de asigurări, aceasta  trebuie prezentată Beneficiarului însoţită de o adresă din partea Societăţii de Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare indiferent de prevederile unei poliţe de asigurare şi că angajamentul societăţii de asigurare faţă de Beneficiar va fi exclusiv în baza Garanţiei de Bună Execuţie emise.

Nerespectarea acestor condiţii va pune Beneficiarul în situaţia de a nu accepta Garanţia de Bună Execuţie emisă de către o societate de asigurare şi, totodată, Beneficiarul poate rezilia Contractul şi executa Garanţia de Participare.

Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, până la aprobarea Recepţiei Finale de catre Beneficiar şi primirii unei copii a Procesului Verbal de Recepţie Finală.

Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei de Bună Execuţie, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate.

Pe durata derularii Contractului, dacă Instituţia de credit/ Societatea de Asigurări emitentă a Garanţiei de Bună Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii, se va consideră că Garanţia de Bună Execuţie îşi pierde valabilitatea şi Antreprenorul va avea obligaţia de a constitui o nouă Garanţie de Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) în conformitate cu prevederile prezentului articol. Antreprenorul va prezenta Beneficiarului această nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data notificării acestuia de către Beneficiar, şi/sau de la data notificării evenimentului anterior enunţat de către Garant către Antreprenor. În cazul în care Antreprenorul nu prezintă noua Garanţie de Bună Execuţie, în termenul menţionat anterior, în forma, cuantumul şi conform prezentelor prevederi contractuale, Beneficiarul este îndreptățit să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură.

Pe durata derularii Contractului, dacă Institutia de credit/ Societatea de Asigurări care a emis Garanţia de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va mai fi validă. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o nouă Garanţie de Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei Garanţii de Bună Execuţie. În cazul în care Antreprenorul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar].

Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului, şi care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător din culpa sa oricare din obligaţiile asumate prin Contract.

Beneficiarul are obligaţia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului, şi care va fi apreciat de către acesta, în oricare dintre cazurile de mai jos:

(a) Dacă în termenii Garanţiei de Bună Execuţie se specifică data de expirare a acesteia iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul poate cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie în situaţia în care Antreprenorul nu prelungeşte valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate.

(b) Antreprenorul nu plăteşte integral Beneficiarului, în termen de 30 de zile, o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau Decisă de către Supervizor potrivit prevederilor Clauzei 69c [Decizia Supervizorului];

(c) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o nerespectare a obligaţiilor sale în termen de 30 de zile de la primirea notificării Beneficiarului privind nerespectarea obligaţiei respective;

(d) Beneficiarul reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar], situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.

Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia sa, atât Antreprenorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată parţial sau total, cu excepţia situaţiilor în care Beneficiarul reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar] sau  Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie,  Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în cauză, raportat la restul rămas de executat, în termen de 15 zile de la data notificării emise de către Beneficiar în acest sens.

Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă din orice cerere privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în condiţiile în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la cerere.

De fiecare dată când, pe parcursul derulării Contractului, Preţul Contractului este modificat, Antreprenorul are obligaţia de a modifica valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în corelaţie cu noul Preţ al Contactului, în termen de 15 zile de la modificare.

Beneficiarul va elibera/ restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după cum urmează:

(a) 70% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la data aprobării de către Beneficiar a Procesului-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim;

(b) Restul de 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la aprobarea de către Beneficiar a Procesului-Verbal de Recepţie Finală, cu excepția sumelor cerute de către Beneficiar până la acea dată și care nu au fost reîntregite de către Antreprenor.

În condiţiile în care Contractul permite, Procesele-Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi, respectiv, de Recepţie Finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

În cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Antreprenorul își modifică denumirea, acesta are obligația de a prezenta în maxim 10 zile de la semnarea Actului Adiţional la Contract în care este consemnată modificarea denumirii Antreprenorului, amendamentele aferente tuturor garanțiiilor prevăzute în Contract. În cazul în care Antreprenorul nu-și îndeplinește aceasta obligație, Beneficiarul are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care Antreprenorul nu a prezentat amendamentele necesare și totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Antreprenorului.

În situaţia în care Antreprenorul nu amendează Garanţia de Bună Execuţie in interiorul termenelor prevăzute în prezentul articol, Beneficiarul este îndreptăţit să aplice penalităţile stipulate la Articolul 5.1 - Sub-clauza 50.3 [Valori pentru obligaţii neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor] din prezentul Acord Contractual şi/sau să rezilieze contractul şi/sau să execute integral Garanţia de Bună Execuţie.

Prezentul articol se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice asupra Condiţiilor Contractuale.

5.3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 55/2016, Beneficiarul şi Antreprenorul vor respecta şi vor aplica, în mod corespunzător, următoarele prevederi contractuale:

a) Contractul de achiziţie publică având ca obiect ..................................................încheiat între C.N.A.I.R. S.A. şi Antreprenorul general al lucrării, trebuie să includă datele de identificare ale furnizorilor implicati, precum şi valoarea prestaţiilor fiecăruia dintre aceştia;

b) În situaţia modificării informaţiilor prevăzute la lit. (a), ulterior momentului semnării contractului de achiziţie publică prevăzut la lit. (a), Antreprenorul general are obligaţia să comunice de îndată C.N.A.I.R. S.A. acest lucru, precum şi toate informaţiile prevăzute la lit. (a), în vederea încheierii în acest sens a unui Act Adiţional la contractul de achiziţie publică, în termen de 30 de zile de la modificarea informaţiilor;

c) Neîndeplinirea de către Antreprenorul general a obligaţiei de comunicare prevăzute la lit. (b), precum şi refuzul încheierii de către Antreprenorul general a Actului Adiţional corespunzător la Contract, în condiţiile lit. (a) şi (b), se sancţionează cu plata unor penalităţi în cuantum egal cu contravaloarea sumelor de plată cuvenite subcontractantului sau furnizorului de materiale. Penalităţile respective au regimul juridic al daunelor-interese;

d) La încheierea contractului de achiziţie publică ........................................., precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, în favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanţi ai Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ subcontractanţi, reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică;

e) În vederea înregistrării ipotecii mobiliare la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, orice terţ beneficiar al contractului de achiziţie publică, prevăzut la lit. (d), în calitate de persoană interesată, are dreptul să solicite C.N.A.I.R. S.A. eliberarea, în termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii certificate a contractului de achiziţie publică şi a actelor adiţionale relevante;

f) Clauzele contractului de achiziţie publică prin care se constituie ipoteca mobiliară, în condiţiile prevăzute la lit. (d), reprezintă, pentru terţul beneficiar, contract de ipotecă, în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi sunt titlu executoriu în ceea ce priveşte obligaţia de plată a sumelor datorate respectivului terţ beneficiar pentru prestaţiile asumate de către acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică în cauză;

g) Antreprenorul general are obligaţia de a efectua plăţile către furnizori/ subantreprenori în mod nediscriminatoriu, pe măsura încasării sumelor de bani cuvenite în baza contractului de achiziţie publică, proporţional cu gradul de furnizare/ prestare/ execuţie corespunzător fiecărui furnizor/subantreprenor care a contribuit la execuţia lucrărilor ce formează obiectul contractului de achiziţie publică încheiat cu C.N.A.I.R. S.A.

În cadrul textului de mai sus, prin Antreprenor General se înţelege Antreprenor.

Prezentul articol se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al legislaţiei în vigoare incidente asupra Condiţiilor Contractuale.

5.4.  (1) În conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a), cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. e)  şi cu mecanismele contractuale, coroborate cu prevederile art. 221 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Clauzei 37 [Modificări] din Condiţiile Generale ale Contractului de execuţie, clauzele de revizuire/modificările contractuale se referă la următoarele categorii de modificări ce nu afectează caracterul general al prezentului contract şi care pot interveni în perioada de derulare a contractului, modificări pentru care nu este necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire:

1.  Atunci când Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor şi numai în situaţia în care drepturile şi obligaţiile Antreprenorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Schimbarea denumirii şi/sau a formei de organizare a societăţii, schimbări care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

3.Modificări ale cantităților pentru un articol de lucrări din Contract (deși, asemenea schimbări nu vor constitui în mod necesar o Modificare), ca urmare a remăsurătorilor care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;

4. Modificări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;

5. Modificări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unui/unor articole de Lucrări care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;

6. Modificări generate de omiterea unor lucrări/articole de lucrări care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;

7. Modificari care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale/metodologiei de execuție;

8. Modificări generate de expertize tehnice;

9. Modificări generate de solicitările proprietarilor de rețele de utilități;

10. Modificări legislative sau de norme tehnice/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;

11. Modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu;

12. Modificări generate de acorduri, convenții, întelegeri ale statului/autorităților locale cu alte state;

13. Modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;

14. Prelungirea Duratei de Execuţie în baza mecanismului contractual prevăzut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] din Condiţiile Generale ale Contractului, fără a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalităţile şi/sau sancţiunile prevăzute în Contract;

15. Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituţii/ autorităţi/ entităţi care au atribuţii în legătură cu obiectivul de investiţie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorităţi/Instituţii centrale şi/sau locale, Verificatori atestaţi, organisme de control, etc.).

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) de mai sus se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii nr. 98/2016 şi ale H.G. nr.395/2016, cât si cu prevederile contractuale, numai în condiţiile în care acestea nu reprezintă modificări substanţiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

5.5. (1) Modificarea Contractului, realizată atât conform Clauzei 37 [Modificări] din Condiţiile Generale de Contract, cât si altor clauze din Condiţiile Contractuale sau din Acordul Contractual, nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Antreprenorul a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

(2) Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia prevăzută la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive.

(3) Ori de câte ori se va modifica denumirea Antreprenorului şi/sau a Beneficiarului, Antreprenorul are obligaţia de a prezenta amendamente aferente tuturor garanţiilor şi asigurărilor în maxim 15 zile de la efectuarea modificării, amendamente care vor conţine noua denumire a Antreprenorului şi/sau a Beneficiarului. În situaţia neîndeplinirii acestor obligaţii în termenul menţionat, Beneficiarul are dreptul, fără îndeplinirea niciunei formalităţi, nefiind necesară nicio notificare, înstiinţare sau orice altă măsură, de a executa garanţiile în cauză şi de rezilia contractul, nefiind necesară de asemenea nicio încuviinţare sau intervenţie în faţa vreunei instanţe judecătoreşti, arbitrale sau de altă natură.

(4) Modificările substanţiale aşa cum sunt acestea definite la art. 221 alin (7) din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia nerespectării acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică iniţial.

(5) Clauzele de revizuire/modificările contractuale nu vor aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalităţile şi/sau sanciţiunile prevăzute în Contract.

5.6. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finală], Clauza 52  [Plăţi directe către Subcontractanţi], Clauza 53 [Plăţi întârziate], Clauza 54 [Plăţi către terţi] din Condiţiile Generale se vor aplica potrivit prevederilor contractuale în măsura în care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate între profesionişti şi între aceştia şi Beneficiar, cu modificări şi completări ulterioare. În situaţia în care există vreo contradicţie între prevederile Condiţiilor Contractuale şi Legea nr. 72/2013 cu modificări şi completări ulterioare, vor prevala dispoziţiile legale incidente.

(2) Beneficiarul va plăti Antreprenorului valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui Certificat de Plată şi Certificatului Final de Plată, în termen de 60 de zile de la data primirii facturii dacă Certificatul de Plată aferent facturii respective a fost deja aprobat, sau în termen de 60 de zile de la data aprobării Certificatelor de Plată/Certificatului Final de Plată de catre Beneficiar, în situaţia în care factura este emisă anterior aprobării Certificatelor. În conformitate cu Legea 72/2013, pentru prezentul contract de execuţie lucrări, termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere complexitatea şi volumul mare al documentelor de verificat şi aprobat înainte de realizarea plăţilor, precum şi accesul la fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructură rutieră de interes major.

(3) Părţile cunosc şi garantează, în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificări şi completări ulterioare şi O.G. nr. 13/2011 cu modificări şi completări ulterioare, că relaţiile contractuale dintre părţi se desfăşoară pe principii de bună credinţă şi cu respectarea acestor dispoziţii legale, înţelegând că nicio clauză a contractului nu este abuzivă prin prisma dispoziţiilor legale enunţate luând în considerare prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 cu modificări şi completări ulterioare.

(4) În situaţia în care Antreprenorul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului sau este în imposibilitatea derulării contractului şi este necesară aplicarea prevederilor Articolului  5.7 din prezentul Acord Contractual, atunci Beneficiarul va efectua plata pentru obligaţiile rămase de executat direct către terţul susţinător, doar în măsura în care aceste obligaţii nu vor fi îndeplinite de către Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) în virtutea contractului/lor de subcontractare.

(5) În situaţia în care Antreprenorul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului sau este în imposibilitatea derulării contractului şi este necesară aplicarea prevederilor Articolului  5.7 din prezentul Acord Contractual, iar obligaţiile rămase de executat vor fi îndeplinite de către Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) în virtutea contractului/lor de subcontractare, se va face aplicarea prezentelor  prevederi,  însă Beneficiarul va efectua plata pentru obligaţiile rămase de executat direct către Subantreprenor(i)/ Subcontractant(i) în conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plăţi directe către Subcontractanţi] din Condiţiile Generale.

(6) În situaţia în care organele de control abilitate constată că au fost plătite Antreprenorului sume declarate necuvenite şi/sau nelegale, Beneficiarul comunică Supervizorului acest fapt. Supervizorul are obligaţia de a include în cadrul Certificatului Final de Plată diferenţa datorată Beneficiarului de către Antreprenor luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar şi toate sumele la care Beneficiarul este îndreptăţit.

Prezentul articol [5.6 alin. (1) - alin. (6)] se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al legislaţiei în vigoare incidente asupra Condiţiilor Contractuale.

5.7. În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea nr. 1/2018 care reglementează caracterul prioritar al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice asupra Condiţiilor Contractuale, luând în considerare oferta depusă de Antreprenor, părţile convin ca vor respecta următoarele prevederi contractuale privind susţinerea acordată de către terţi:

(1) În cazul în care Antreprenorul întâmpină dificultăţi sau este în imposibilitatea derulării contractului, pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului susţinător ................................, Antreprenorul are obligaţia de a notifica Beneficiarul în scris, în termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt.

(2) În cazul în care Antreprenorul nu notifică Beneficiarul cu privire la faptul ca întâmpină dificultăţi sau se află în imposibilitatea derulării contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili dacă Antreprenorul întâmpină dificultăţi sau se află în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului.

(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica terţul susţinător cu privire la faptul că Antreprenorul întâmpină dificultăţi sau este în imposibilitatea derulării contractului cu privire la partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului susţinător ................................, şi că terţul este chemat să pună la dispoziţie resursele invocate ca element de susţinere a Antreprenorului prin Angajamentul ferm în vederea realizării parţii din contract pentru care a fost acordată susţinerea, sau, după caz, să ducă la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susţinere.

(4) În cazul în care Antreprenorul întâmpină dificultăţi sau este în imposibilitatea derulării contractului, terţul susţinător se obligă să pună la dispoziţia Antreprenorului resursele invocate ca element de susţinere prin Angajamentul ferm în vederea realizării părţii din contract pentru care a fost acordată susţinerea sau, după caz, să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă pentru acea parte a Contractului pentru care Antreprenorul a primit susţinere din partea terţului susţinător. În acest sens, Beneficiarul, terţul susţinător ................................ şi/sau Antreprenorul, pot încheia un Act Adiţional la Contract sau o înţelegere scrisă prin care acestea convin, fără a fi limitative, următoarele:

- terţul susţinător .................................. va duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susţinere şi

- prevederile contractului încheiat între Antreprenor si Beneficiar vor deveni aplicabile terţului susţinător.

(5) Terţul susţinător are obligaţia de a se mobiliza în termen de 20 de zile de la data semnării Actului Adiţional la Contract sau al înţelegerii scrise în formă autentică şi de a prelua şi a duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susţinere. Astfel, prevederile Articolului  5.2 din prezentul Acord Contractual şi ale Sub-clauzei 16.2 [Asigurare] din Condiţiile Generale devin aplicabile şi Terţului susţinător.

(6) Antreprenorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligaţia de a răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică.

(7) Beneficiarul va urmări orice pretenţie la daune pe care Antreprenorul ar putea să o aibă impotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin Angajamentul ferm de susţinere. Terţul susţinător răspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în Angajamentul ferm de susţinere, acesta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva terţului susţinător.

În cazul în care Antreprenorul se află în imposibilitatea derulării contractului şi Beneficiarul solicită terţului susţinător îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de către Antreprenor, iar terţul susţinător nu şi le îndeplineşte, atunci orice pretenţie la daune pe care Antreprenorul o va avea împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin Angajamentul ferm de susţinere va fi cesionată de către Antreprenor către Beneficiar cu titlu de garanţie.

(8) În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu îşi îndeplineşte/esc obligaţiile prevăzute în Angajamentul ferm de susţinere acordat Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la aceştia, despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate. Terţul susţinător va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli suportate de Beneficiar în cazul în care terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin Angajamentul ferm de susţinere sau îndeplineşte aceste obligaţii în mod defectuos.

5.8.  În cazul în care Antreprenorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una sau mai multe persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, asociatul/asociaţii rămas/rămaşi vor îndeplini în mod solidar obligaţiile rămase de executat, în măsura în care acesta/aceştia declară şi demonstrează că are/au posibilitatea derulării în condiţiile optime a prezentului contract.

Prezentul articol se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice asupra Condiţiilor Contractuale.

5.9. Pe parcursul derulării contractului, în situaţia în care se utilizează rezervele de implementare incluse în Propunerea Financiară, părţile se obligă să respecte prevederile Metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare, după cum urmează:

I. Baza legala : Art. XI din OUG nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Art. XI

(1) Pentru categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii în domeniul infrastructurii publice de transport finanţate din fonduri structurale, referitoare la cheltuielile privind protecţia mediului,  cheltuielile privind relocările de utilităţi, cheltuielile privind descărcarea de sarcini arheologice,  precum şi alte categorii de cheltuieli asemenea, care sunt independente de voinţa beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu exactitate la data organizării procedurii legale de achiziţie publică, dar care devin strict necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional strategic, beneficiarii pot include, odată cu iniţierea procedurilor de achiziţie publică, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investiţia de bază, exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de bază sau în sume fixe, dacă este cazul, din care urmează a fi finanţate aceste categorii de cheltuieli.

(2)  Rezervele de implementare a proiectelor sunt evidenţiate distinct de către Autoritatea Contractantă în documentaţia de atribuire a lucrărilor ca articole generale sau sub orice altă formă considerată de către beneficiar în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi fac parte din valoarea estimată a contractului.

(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de către executanţii de lucrări/prestatorii de servicii se face pe baza unei metodologii aprobate de beneficiar cu avizul prealabil al Ministerului Transporturilor în calitate de ordonator principal de credite şi cu respectarea principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor face parte din documentaţia de achiziţie publică, ce se comunică ofertanţilor odată cu organizarea procedurii de achiziţie publică.

(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, precum şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de atribuire a lucrărilor odată cu iniţierea procedurilor de achiziţie publică.

(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate face numai pentru contractele de execuţie lucrări/prestare de servicii, dacă aceste sume sunt prevăzute distinct în contractele legal încheiate.

II. Domeniul de aplicare:

Se aplică pentru contractul de execuție lucrări “Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins între km 105+000 - km 105+580 în vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la km 105+250 și reamenajare sector km 106+220 - km 106+965 din zona Mănăstirii Lainici” în condiţiile în care se îndeplinesc cumulativ următoarele:

a) contractul este aferent unui obiectiv de investiţii în domeniul infrastructurii de transport;

b) iar obiectivul de investiţii este finanţat din fonduri structurale.

III. Condiţiile de aplicare (cumulative):

- utilizarea rezervei este strict necesară pentru implementarea Contractului;

- utilizarea rezervei este generată de cauze independente de voinţa Beneficiarului sau a Antreprenorului

sau

utilizarea rezervei este generată de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data organizării procedurii legale de achiziţie publică.

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare:

-  cheltuielile privind protecţia mediului,

-  cheltuieli privind relocările de utilităţi,

-  cheltuieli privind descărcarea de sarcini arheologice,

-  alte categorii de cheltuieli, după cum urmează:

  - cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor servicii de cadastru şi evaluare din cauza apariţiei exproprierilor suplimentare faţă de coridorul pus la dispoziţie de Beneficiar;

  - cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor studii suplimentare (ex: studii geotehnice);

  - cheltuieli care rezultă din necesitatea elaborării unor documentaţii tehnice solicitate de diverse instituţii/autorităţi/entităţi pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;

  - cheltuieli care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituţii/ autorităţi/ entităţi care au atribuţii în legătură cu obiectivul de investiţie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorităţi/Instituţii centale şi/sau locale, Verificatori atestaţi, organisme de control, etc.);

  - cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor expertize tehnice;

  - cheltuieli care rezultă din recomandările/observaţiile/condiţiile formulate în cadrul CTE Siguranţa Circulaţiei al CNAIR SA de către Poliţia Română la avizarea Proiectului Tehnic de Execuţie (ex.: Iluminat, ITS, borduri,  marcaje, elemente de siguranţa circulaţiei, semnalizare rutieră, indicatoare rutiere, parapeţi, reconfigurări de lucrări pentru a se asigura siguranţa circulaţiei, alte elemente de siguranţă a drumului, amenajări intersecţii/sensuri giratorii/noduri, etc.), excepţie făcând erorile de proiectare;

  - cheltuieli care rezultă din modificări necesar a fi efectuate pentru adaptarea Proiectului Tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbări de soluţii tehnice punctuale;

  - cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor accese la proprietăți suplimentare datorită situației existente în teren ulterior semnării contractului;

  - cheltuieli care rezultă din necesitatea mutării/strămutării unor obiecte aflate în/pe subsol/sol (altele decât utilităţi, de exemplu: cimitire, depozite, sonde, etc.);

  - cheltuieli care rezultă din necesitatea implementării recomandărilor/observaţiilor/ condiţiilor stabilite de către Autoritatea Rutieră Română în auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranţa rutieră, excepţie făcând erorile de proiectare;

  - cheltuieli care rezultă din modificări ale terenului, reţelei hidrografice supraterane şi subterane necunoscute la data elaborării proiectului (ex. terenuri care au devenit mlăştinoase, ape/torenţi care şi-au schimbat cursul, etc.);

  - cheltuieli care rezultă din implementarea unor modificări legislative sau de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derulării contractului;

  - cheltuieli care rezultă din modificări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unor articole de lucrări ca urmare a situaţiei din teren;

  - cheltuieli care rezultă din necesitatea îmbunătățirii terenului de fundare ulterior semnării contractului de lucrări și avizării Proiectului Tehnic în baza întocmirii unor expertize tehnice care recomandă acest aspect;

o.  cheltuieli care rezultă din modificări ale cantităților unor articole de lucrări din contract ca urmare a remăsurărilor acestora.

Note:

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare ce este parte integranta din documentația de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar valoarea totala a acestora este de 1.712.722,47 Lei fără TVA.

Este permisă realizarea de compensări/relocări între categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- să se demonstreze că aceasta este necesară și oportună,

- sa se demonstreze că aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,

- valoarea totală a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finanțate din rezervele de implementare nu depășește valoarea totală a rezervelor de implementare publicată de Autoritatea Contractantă în documentația de atribuire.

Nota 2: Modificările contractului care necesită cheltuieli care se pot încadra în categoriile din lista de mai sus, reprezintă modificări nesubstanțiale sau reprezintă o aplicare mecanică a clauzelor contractuale.

Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus menționate se utilizează numai în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ condițiile prevăzute la capitolul II și respectiv III al prezentului articol.

V. Condiţii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]:

A. Respectarea principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor de către Antreprenor:

Notă: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu condiţia respectării principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor.

Pentru a se demonstra utilizarea în condiţii de transparenţă şi eficienţă a fondurilor aferente rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca în cazul în care nu există preţuri identice/similare în cadrul contractului şi dacă utilizează terţi sau produse/ servicii/ lucrări realizate de terţi, să facă dovada că a obţinut în mod transparent cel mai bun preţ pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu şi/sau în presă anunţurile de achiziţionare a produselor/ serviciilor/ lucrărilor şi va prezenta trei oferte de preţ (excepţie făcând situaţiile în care există un număr foarte redus de operatori economici activi pe piaţa la momentul respectiv în domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrările sunt furnizate/ prestate/ executate de instituţii ale statului/ administraţii/ autorităţi publice) din care să rezulte că a utilizat criteriul "preţul cel mai scăzut"].

B. Verificarea prevederilor contractuale şi a motivelor pentru care este necesară utilizarea rezervelor de implementare.

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/ obligaţiile/ riscurile Antreprenorului prevăzute în contract.

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezultă din erori de prestare/ proiectare/ execuţie sau din alte motive ce ţin de culpa Antreprenorului.

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare în cadrul Contractului se face numai cu parcurgerea următorului proces administrativ:

1. Prezentarea de către Antreprenor către Supervizor şi către Beneficiar a unei solicitări spre verificare şi aprobare în care se vor detalia:

- lucrarea/serviciul pentru care se solicită utilizarea rezervei de implementare;

- modul de îndeplinire a condiţiilor specificate la capitolele II; III; IV din prezentul articol;

- valoarea,  determinată conform mecanismului contractual sau, în cazul în care acesta nu se poate aplica, pe baza preţurilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preţuri existente în piaţă la data efectuării solicitării, preţuri obţinute de Antreprenor în conformitate cu pct V.A. de mai sus;

- timpul necesar pentru realizarea lucrărilor/ serviciilor (se va menţiona numai dacă este cazul).

Note:

Nota 1: Lucrările/serviciile finanţate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicări, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului, ulterior utilizării rezervelor de implementare.

Nota 2: Lucrările/serviciile finanţate din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizări/ indexări/ ajustări ale preţurilor.

2. Obţinerea de către Antreprenor a aprobării scrise a Supervizorului, dacă utilizarea rezervei nu a fost o iniţiativă a Supervizorului.

Pentru obţinerea aprobării scrise din partea Supervizorului, Antreprenorul are obligaţia de a transmite toate documentele (tehnice şi/sau financiare).

Supervizorul analizează propunerea Antreprenorului, iar dacă sunt îndeplinite condiţiile de utilizare a rezervelor de implementare o va aproba, iar în conţinutul aprobării va evidenţia dacă cheltuielile aferente evenimentului respectiv se încadrează în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare.

3. Aprobarea necesităţii utilizării rezervelor de implementare de către Beneficiar.

Pe baza documentelor transmise de Antreprenor şi în baza aprobării Supervizorului, Beneficiarul va analiza situaţia, şi dacă sunt îndeplinite condiţiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport de necesitate şi oportunitate privind utilizarea rezervelor de implementare, întocmit de direcţia derulatoare a contractului şi aprobat de Reprezentatul legal al C.N.A.I.R. S.A.

Beneficiarul va comunica Antreprenorului şi Supervizorului posibilitatea utilizării rezervelor de implementare pentru situaţia respectivă.

4. Aprobarea de către Beneficiar şi Supervizor (după finalizarea etapei C3) a unui Ordin Administrativ de Modificare pentru utilizarea rezervelor (OAM REZ nr......) care să conţină cel puţin următoarele:

a) identificare

descrierea lucrarea/serviciul pentru care se aprobă utilizarea rezervei de implementare;

b) oportunitatea şi necesitatea

necesitatea şi oportunitatea utilizării rezervei de implementare (în baza raportului menţionat în capitolul V.C. punctul 3);

c) îndeplinirea condiţiilor de utilizare a rezervei de implementare

- modul de îndeplinire a condiţiilor specificate la capitolele II; III; IV şi respectiv V.A. din prezentul articol;

- existenţa aprobării Supervizorului, precum şi valoarea aprobată de către Supervizor;

- identificarea numărului, categoriei şi valorii rezervelor de implementare menţionate în contract, care urmează a fi utilizată, precum şi documentarea existenţei rezervelor în cadrul contractului (se anexează de exemplu copii ale documentelor unde este menţionată rezerva de implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde este prevăzut acest aspect, etc.);

d) valoarea

- valoarea determinată conform capitolului V.C. punctul 1. Trebuie să existe documente justificative/ suport care să fundamenteze acest calcul;

- valoarea aferentă rezervei de implementare din cadrul contractului solicitată a se utiliza;

- valoarea aferentă rezervei de implementare din cadrul contractului aprobată de Beneficiar;

- valoarea aferentă rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizată până la data OAM REZ curent;

- valoarea aferentă rezervelor de implementare din cadrul contractului rămasă neutilizată la data OAM REZ curent;

- eventualele compensări/relocări între categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare existente şi neconsumate (numai în cazul în care: i) există mai multe categorii de cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din rezervele de implementare nu este suficientă, în timp ce pentru altă categorie de cheltuială din rezervele de implementare există excedent). În condiţiile în care se efectuează compensări/relocări este necesară demonstrarea îndeplinirii condiţiilor menţionate la capitolul IV - Nota 1 din prezentul articol.

e) timpul necesar pentru realizarea lucrărilor/serviciilor

Durata de realizare a lucrărilor/serviciilor pentru care se utilizează rezervele de implementare.

f) documente justificative

Se vor anexa documente justificative/suport care să documenteze Ordinul Administrativ de Modificare, conform celor menţionate mai sus.

D. Evidenţierea separată în Certificatele de plată/Certificatul final de Plată a sumelor aprobate de Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/actualizarea/ajustarea preţurilor pentru categoriile de lucrări/servicii finanţate din rezervele de implementare.

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi plătite din categoria rezervelor de implementare (ex. Situaţii de Lucrări sau alte documente din care să rezulte sumele respective).

5.10. Părţile au obligaţia de a respecta prevederile menţionate în cadrul Instrucţiunilor/Circularelor/ Ordinelor emise de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare - AM POIM/Ministerul Transporturilor - Organismul Intermediar (disponibile în format electronic la adresa www.fonduri-ue.ro sau la o altă adresă unde se vor publica ulterior Instrucţiunile/Circularele/Ordinele AM POIM), ori de către orice altă entitate legal constituită cu atribuţii în gestionarea fondurilor europene nerambursabile, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor legale aplicabile.

Prezentul articol se aplică în conformitate cu art. 4 din Hotărârea nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al legislaţiei în vigoare incidente asupra Condiţiilor Contractuale.

5.11. În condiţiile în care opţiunea exprimată de Antreprenor în Formularul de Ofertă este ca litigiile/revendicările/disputele ce vor izvorî din executarea/modificarea/interpretarea prezentului contract să fie soluţionate de către Instanţa civilă de drept comun, se vor aplica prevederile prezentului articol.

Litigiile/revendicările/disputele ce vor izvorî din executarea/modificarea/interpretarea prezentului contract vor fi soluţionate de către Instanţa civilă de drept comun în circumscripţia căreia se află sediul Beneficiarului.

În afară de cazul în care instanţa nu hotărăste altfel, sau în cazul în care contractul nu a fost reziliat/denunţat în mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul îşi va îndeplini obligaţiile contractuale până la finalizarea litigiului.

Decizia ultimei instanţe devine executorie pentru oricare dintre Părţi.

Orice referire din cadrul Contractului la dispută sau arbitraj se va interpreta în sensul de litigiu.

Prevederile prezentului articol se aplică avându-se la bază prevederile art. 53 alin. (11) coroborate cu prevederile art. 57 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiuliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi în conformitate cu art. 4 din Hotărârea nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, inclusiv ale Legii 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare,  asupra Condiţiilor Contractuale.

5.12  În situația în care prevederile prezentului Contract de execuţie intră în contradicție cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv normele de aplicare ale acesteia aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Orice Act Adiţional semnat la prezentul contract nu poate fi incheiat retroactiv şi nu va produce efecte retroactive.

7. Prezentul Contract işi produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.

Redactat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru Beneficiar/Autoritatea Contractantă şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

Pentru Beneficiar/Autoritatea Contractantă,			Pentru Antreprenor

Nume:									Nume:

Semnătura:								Semnătura:

Data: 									Data: